# kpg-laravel（会員制宿泊予約システム）実装手順書

## 📚 目次

本ドキュメントは、kpg-laravel（会員制宿泊予約システム）を1から構築するための詳細な実装手順書です。

### ドキュメント構成

- 実装手順書_目次.md（このファイル）

- 実装手順書_Phase1-3.md - 環境構築からモデル定義まで

- 実装手順書_Phase4-6.md - 予約システムから決済連携まで

- 実装手順書_Phase7-9.md - ポイントから管理画面まで

- 実装手順書_Phase10-12.md - フロント画面からメール機能まで

- 実装手順書_Phase13-16.md - API連携からデプロイまで

## システム概要

### プロジェクト情報

- システム名: kpg-laravel（会員制宿泊予約システム）

- 対象施設: GLAMDAY STYLE TEITAKU 空ノ庭（軽井沢）

- 開発体制: フィリピン・セブ島チームとの国際共同開発

### 技術スタック

- バックエンド: Laravel 8.x、PHP 8.0/8.1

- データベース: MySQL 8.0

- インフラ: Docker Compose

- 認証: Laravel Breeze

- 管理画面: Laravel Admin

- 決済: Veritrans TGMDK API

- 外部API: OpenWeatherMap、Google Maps Directions API

### システム規模

- テーブル数: 40テーブル

- モデル数: 26モデル

- マイグレーション: 75ファイル

- コントローラー: 60個（フロント34個、管理画面26個）

- ビューファイル: 166個

### 主要機能

- ユーザー管理（会員登録、認証、プロフィール）

- ホテル管理（複数施設対応）

- 予約管理（FIXDAY/FREEDAY、カレンダー連携）

- サービス注文・カート機能

- クレジットカード決済（Veritrans）

- 会員ポイントシステム

- 招待機能（ゲストユーザー）

- 管理画面（Laravel Admin）

- お知らせ・情報配信

- メール通知機能

## 開発期間の目安

### 経験レベル別

- 上級エンジニア: 2.5〜3ヶ月

- 中級エンジニア: 4〜6ヶ月（標準）

- 初級エンジニア: 6〜12ヶ月

### フェーズ別期間（中級想定）

- フェーズ0: プロジェクト準備（3-5日）

- フェーズ1: データベース設計（1週間）

- フェーズ2: モデル・定数定義（3-4日）

- フェーズ3: 認証・基本機能（1週間）

- フェーズ4: 予約システムコア（2週間）⭐

- フェーズ5: サービス注文・カート（1週間）

- フェーズ6: 決済連携（1-2週間）⭐⭐

- フェーズ7: ポイントシステム（1週間）

- フェーズ8: 招待機能（3-5日）

- フェーズ9: 管理画面（2週間）

- フェーズ10: フロント画面（2-3週間）⭐

- フェーズ11: バリデーション（1週間）

- フェーズ12: メール機能（3-5日）

- フェーズ13: 外部API連携（3-5日）

- フェーズ14: SPA化対応（2-3週間）

- フェーズ15: テスト・品質向上（2週間）

- フェーズ16: デプロイ・運用（1週間）

合計: 約120-165日（4-6ヶ月）

## 推奨開発戦略

### MVP（最小限の製品）

フェーズ0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 簡易版9 → 最小限10 → 16
期間: 約3ヶ月
機能: 基本的な予約管理のみ

### 段階リリース

第1リリース: 予約機能（フェーズ0-4, 9, 10）
第2リリース: サービス・決済（フェーズ5-6）
第3リリース: ポイント・招待（フェーズ7-8）
第4リリース: SPA化（フェーズ14）

## このドキュメントの使い方

- 順番通りに実装: フェーズ0から順に進める

- 各Phaseファイルを参照: 詳細な実装コードは各Phaseファイルに記載

- チェックリストで進捗管理: 各フェーズのチェックポイントを活用

- コードをコピー&カスタマイズ: サンプルコードをベースに実装

## 注意事項

### セキュリティ

- APIキーは必ず.envで管理

- パスワードはハッシュ化

- SQLインジェクション対策

- CSRF対策（Laravel標準機能）

### パフォーマンス

- Eager Loading（N+1問題対策）

- キャッシュ活用

- インデックス設定

- 不要なクエリの削減

### 品質

- コードレビュー

- テストコード作成

- ドキュメント整備

- Git運用ルール

## サポート情報

### 公式ドキュメント

- Laravel: https://laravel.com/docs/8.x

- Laravel Admin: https://laravel-admin.org/

- Veritrans: https://www.veritrans.co.jp/

### 開発チーム

- フィリピン・セブ島チームとの協業

- Gitflowベースのブランチ戦略

- Pull Requestによるコードレビュー

次のファイルで各フェーズの詳細を確認してください。