# KPG-Laravel 中核システム実装手順書（Sail + 拡張機能版）

## 1週間でポイント・注文・カート・管理画面まで仕上げる

## 📋 目次

- 概要

- 実装範囲

- アーキテクチャ構成

- データモデル

- 1週間の実装スケジュール

- Day 1: Sail基盤と共通セットアップ

- Day 2: DBマイグレーションとモデル作成

- Day 3: 予約コア（FIXDAY/FREEDAY）

- Day 4: サービス注文 + カート

- Day 5: ポイント機能

- Day 6: マイページとUI統合

- Day 7: Laravel Adminで管理画面構築

- テスト & デプロイ準備

- 付録: Sail運用TIPS

## 概要

本手順書は、Laravel Sail を標準開発基盤として、KPG-Laravel の中核機能に加え以下の拡張機能を 1 週間で実装するためのガイドです。

- ✅ 予約コア（FIXDAY / FREEDAY）

- ✅ サービス注文機能（サービス・オプション・注文・注文詳細）

- ✅ カート機能（追加注文前の一時保持）

- ✅ ポイント機能（付与・消費・履歴）

- ✅ 管理画面（Laravel Admin）

対象バージョン: Laravel 11 / PHP 8.3 / Sail
前提: Docker が動作するマシン、Composer / Node.js インストール済み

## 実装範囲

| 機能群 | 内容 | 関連テーブル |
| --- | --- | --- |
| 認証/会員管理 | Laravel Breeze + multi type | users |
| 予約 | FIXDAY/FREEDAY、キャンセル | reservations, calendars, freedays |
| サービス注文 | サービス選択、オプション、注文履歴 | services, service_options, orders, order_details |
| カート | 予約前のサービス仮置き | carts, cart_details, tmp_order_details（任意） |
| ポイント | 残高・消費・履歴 | user_points, user_point_logs |
| 管理画面 | Laravel Admin で CRUD | 主要マスタ + 予約 + 注文 + ポイント |

## アーキテクチャ構成

- Sailコンテナ: laravel.test, mysql, redis, mailpit

- 認証: Laravel Breeze（Blade版）

- 管理画面: encore/laravel-admin

- サービス層: FreedayService, PointService, CartService, OrderService

- ジョブ/イベント: 余裕があればポイント付与やメール送信をキュー化（今回は任意）

## データモデル

最小構成に加え、以下テーブルを追加:

| テーブル | 目的 |
| --- | --- |
| services | サービスマスタ（例: 朝食、送迎） |
| service_options | 追加オプション（例: 子供料金） |
| carts / cart_details | ユーザーごとの仮注文カート |
| orders / order_details | 確定注文（予約別 or 追加注文別） |
| user_points | 有効期限付きポイント |
| user_point_logs | ポイント増減履歴 |

各テーブルのフィールド例は Day 2 を参照。

## 1週間の実装スケジュール

| 日 | ゴール | Sail コマンド例 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | Sail + Breeze + Boost 導入、共通セットアップ | sail up -d, sail artisan boost:install |
| Day 2 | DBマイグレーション/モデル/シーダー | sail artisan migrate, db:seed |
| Day 3 | 予約コア（FIXDAY/FREEDAY + カレンダー） | sail artisan make:controller ReservationController |
| Day 4 | サービス注文 & カート | sail artisan make:model Service -m |
| Day 5 | ポイント付与/消費/履歴 + 統合 | sail artisan make:service PointService |
| Day 6 | マイページ統合・UI調整・E2E動線確認 | sail npm run dev |
| Day 7 | Laravel Admin 設定 + 採番 & 操作確認 | sail artisan admin:install |

## Day 1: Sail基盤と共通セットアップ

- Laravel プロジェクト作成

- composer create-project laravel/laravel ktt-laravel
cd ktt-laravel

- Breeze & Sail & Boost

- composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install blade
composer require laravel/sail --dev
php artisan sail:install --services=mysql,redis,mailpit
composer require laravel/boost --dev
php artisan boost:install

- npm & Sail

- npm install && npm run build
alias sail='[ -f sail ] && sh sail || sh vendor/bin/sail'
sail up -d

- 環境変数

  - APP_PORT=8088, FORWARD_DB_PORT=33306

  - DB_HOST=mysql, DB_DATABASE=ktt_laravel, DB_USERNAME=sail, DB_PASSWORD=password

- 定数クラス (app/Consts/*.php)

  - UserConst, ReservationConst, OrderConst, ServiceConst, PointConst

## Day 2: DBマイグレーションとモデル作成

### 主要マイグレーション（すべて sail artisan make:migration で生成）

- users 拡張

  - type (int), user_id (nullable FK), 住所/会社/送付先は必要に応じて

- hotels

- calendars

- freedays

- reservations

- services / service_options

- carts / cart_details

- orders / order_details

- user_points / user_point_logs

マイグレーション編集後:

sail artisan migrate

### モデル作成

sail artisan make:model Hotel -mf
sail artisan make:model Service -mf
sail artisan make:model Cart -mf
...

必要なリレーション例: - Reservation -> orders, user, owner, calendar - Order -> orderDetails, service - Cart -> cartDetails - User -> points, pointLogs, cart, orders

### シーダー

database/seeders/DatabaseSeeder.php に以下を投入: - サンプルホテル - オーナー / 家族アカウント - Freeday 付与 - サービス & オプション - 初期ポイント

sail artisan db:seed

## Day 3: 予約コア（FIXDAY/FREEDAY）

- FreedayService

  - getFreedays, getFreedaysNum, subFreedays, addFreedays

- ReservationController

  - index / createFromCalendar / createFromFreeday

  - confirm / store / show / cancel

  - 家族/友人の代理予約判定 (owner_id)

- フォームリクエスト

- sail artisan make:request ReservationStoreRequest

- Blade

  - reservation/index, create, confirm, show

- ルーティング

- Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::resource('reservation', ReservationController::class)->except(['edit','update','destroy']);
    Route::post('reservation/{reservation}/cancel', ...)->name('reservation.cancel');
});

## Day 4: サービス注文 + カート

- サービス関連モデル

  - Service, ServiceOption, Order, OrderDetail, Cart, CartDetail

- CartService / OrderService

  - CartService::addItem/removeItem/clear

  - OrderService::createFromCart($reservation)で注文確定と同時にポイント付与トリガ

- Controllers

  - ServiceController: 一覧表示、詳細

  - CartController: カート操作（add, update, remove, checkout）

  - AddOrderController（任意）: 予約後の追加注文

- フロー

  - 予約作成フロー中にサービス選択

  - cart_details に格納

  - 予約確定時に orders/order_details へ移行

- ビュー

  - サービスカタログ、カート一覧、注文確認

## Day 5: ポイント機能

- PointService

  - aggregateBalance($user) / earn($reservation, $points, $expires_at) / consume($reservation, $points)

  - 消費時は有効期限が近いレコードから減算

- ポイントロジック

  - 付与: 予約確定時（宿泊日数や金額に応じて）

  - 消費: 追加サービス購入時や FREEDAY 不足分などに応用可能

- ポイント履歴画面

  - マイページに残高 & 履歴表を追加

- バリデーション

  - ポイント消費時に残高チェック、トランザクション管理

- Artisan コマンド（任意）

  - php artisan points:expire で期限切れポイントを自動失効

## Day 6: マイページとUI統合

- MypageController

  - 予約一覧 / 注文一覧 / ポイント履歴 / カート状況

- Blade 調整

  - Breeze のナビゲーションに「予約」「サービス」「カート」「マイページ」

- Tailwind / Vite

- sail npm run dev   # 開発中ウォッチ
sail npm run build # リリース用

- 通知/メール（任意）

  - mailpit で簡易確認

  - 予約確定メール、注文確定メール

## Day 7: Laravel Adminで管理画面構築

- インストール

- composer require encore/laravel-admin
sail artisan admin:install

- 設定

  - config/admin.php の route や auth を調整

  - Basic 認証や IP 制限を middleware で追加

- 管理リソース

  - app/Admin/Controllers に以下を作成

    - UserController, HotelController, CalendarController

    - ServiceController, ServiceOptionController

    - ReservationController, OrderController, PointController

- メニュー構成

  - 左メニューでマスタ/運用/ログを整理

- 管理画面でのワークフロー

  - Freeday 付与、カレンダー登録、ポイント調整、注文ステータス変更

## テスト & デプロイ準備

- Feature / Unit テスト

- sail artisan test
sail test --filter=ReservationTest

- Dusk / Pest（任意）

  - サービス注文動線や管理画面のE2Eを自動化

- CI連携

  - GitHub Actions で sail test を実行

- デプロイ前チェック

  - sail down && sail up -d

  - sail artisan optimize

  - sail artisan config:cache / route:cache / view:cache

- 本番環境

  - Sail は開発向けのため、本番は Forge / Vapor / ECS などに移行

## 付録: Sail運用TIPS

- アプリコンテナに入る

- sail shell

- MySQL CLI

- sail mysql -uroot -ppassword

- ログ確認

- sail log
sail log mysql

- ジョブワーカー

- sail artisan queue:work

- 終了

- sail down        # コンテナ停止
sail down -v     # ボリュームも削除（初期化時のみ）

この手順書は、Sail を基盤としつつ KPG-Laravel の中核 + 拡張機能を 1 週間で構築するための実践的ガイドです。
拡張フェーズ（決済・招待・API 等）に進む前の足場として活用してください。